PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

AVANCE 1

Escuela Primaria Adalberto Tejeda

ARENAS GUEVARA YAEL

CABRERA BARRIOS PEDRO ANGEL

MONTES CIRIACO REY DAVID

REYES VELASCO YAHIR

VAZQUEZ ARRIAGA ROBERTO ELLYAN

INDICE

INTRODUCCIÓN	4

1. Planeación	4

1.1 Conformación de equipos	4

1.2 Selección de la organización	5

1.3 Selección de la necesidad / proceso a atender	5

1.4 Acercamiento y vinculación con la organización	6

1.5 BUE (Beneficiario / Usuario Específico)	6

2. Análisis	6

2.1 Cronograma general	6

2.2 Estrategias para la obtención de información	9

2.3 Metodología de desarrollo	10

2.4 Herramientas de gestión de proyectos y equipo	10

2.5 Factibilidad	10

Planteamiento del problema	10

Propuesta de mejora	11

Estudio de factibilidad	12

	Factibilidad Operativa	12

	Factibilidad Cultural o Política	12

	Factibilidad Técnica	12

	Factibilidad de Calendario	13

	Factibilidad Económica	13

	Factibilidad Legal	13

3. Definición de requerimientos del sistema	15

3.1.1 Módulo de Usuarios (USU):	15

3.1.2 Módulo de Empleados (EMP)	15

3.1.3 Módulo de Gestión de Libros (LIB)	15

3.1.4 Módulo 4 de Búsqueda y Filtrado	16

3.1.5 Módulo 5 de Préstamos y Devoluciones	16

3.2 Desarrollo y formulación de la propuesta	17

3.3 División de tareas y asignación	17

3.4 Aplicación y uso de metodología y herramientas	18

Consideraciones finales	18

Referencias bibliográficas	19

# INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Avance 1 del proyecto integrador de la asignatura Programación e Implementación de Sistemas. El objetivo de este avance es dejar establecidas las bases del proyecto: la planeación del equipo y de la organización beneficiaria, el análisis de la metodología, herramientas y factibilidad del desarrollo, y los requerimientos generales del sistema a construir.

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de biblioteca escolar para la Escuela Primaria Adalberto Tejeda, que permita automatizar el registro de préstamos, devoluciones, inventario de libros, control de deudores y reporte de libros faltantes, actualmente gestionados de forma manual. El equipo adoptó SCRUM como metodología ágil de trabajo y Github como herramienta de gestión de tareas y sprints.

# 1. Planeación

En esta primera etapa del proyecto integrador el equipo definió su conformación interna, seleccionó a la organización beneficiaria, identificó la necesidad que da origen al sistema y estableció el primer acercamiento con dicha organización, de acuerdo con lo solicitado en la actividad de clase.

## 1.1 Conformación de equipos

El equipo se organizó bajo el marco de trabajo SCRUM. Dado que el equipo es reducido (cinco integrantes), algunos roles se comparten o rotan entre sprints, pero se dejó definido quién asume cada responsabilidad principal:

| Rol SCRUM | Integrante(s) asignado(s) | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Yael Arenas Guevara | Facilita las conversaciones, elimina impedimentos del equipo y vela por el cumplimiento del marco de trabajo. |
| Dueño del producto (Product Owner) | Rey David Montes Ciriaco | Representa las necesidades de la biblioteca, define funcionalidades (alta/baja de libros, préstamos, deudores, libros faltantes, etc.) y valida cada incremento entregado. |
| Equipo de Desarrollo Módulo de Usuarios (USU) y Empleados (EMP) | Yael Arenas Guevara Yahir Reyes Velasco | Diseña e implementa el registro de usuarios (validando duplicados) e inicio de sesión seguro, permitiendo la consulta y actualización inmediata de información personal. Además, desarrolla el registro de empleados (código, nombre, dirección, teléfono y correo). |
| Equipo de Desarrollo Módulo de Gestión de Libros (LIB) | Pedro Cabrera Barrios Ángel Yahir Reyes Velasco | Desarrolla el registro de nuevos libros validando identificadores únicos (ID) y permite la modificación de información e inventario con registro de trazabilidad. Implementa la eliminación (o baja lógica) validando previamente que el libro no cuente con préstamos activos. |
| Equipo de Desarrollo Módulos Búsqueda y Filtrado / Préstamos y Devoluciones | Yael Arenas Guevara Rey David Montes Ciriaco | Implementa la búsqueda (por título, autor o tipo) y filtrado de resultados. Desarrolla la solicitud de préstamos (límite de 1 libro por usuario) con control automático de plazo de 7 días, visualización del historial y envío de notificaciones por correo electrónico. |
| Equipo de Desarrollo Pruebas y calidad | Roberto Ellyan Vázquez Arriaga Pedro Cabrera Barrios Ángel | Diseña casos de prueba, valida cada incremento al final del sprint y documenta incidencias. |

## 1.2 Selección de la organización

La organización beneficiaria seleccionada es la Escuela Primaria Adalberto Tejeda, cuya biblioteca escolar actualmente no cuenta con un sistema automatizado para el control de su acervo ni de los préstamos que realiza a la comunidad estudiantil.

## 1.3 Selección de la necesidad / proceso a atender

De acuerdo con los antecedentes revisados en la literatura sobre bibliotecas escolares sin automatizar (ver Estado del Arte, sección 2.2), los problemas típicos y que el equipo identificó también en la biblioteca de la escuela son:

- No existe un control estructurado de los datos del personal (empleados) ni de los usuarios que solicitan el material, lo que compromete la seguridad y el seguimiento.

- El control del acervo de forma manual impide tener un identificador único efectivo y no deja registro de qué empleado realiza modificaciones, altas o bajas, lo que puede generar inconsistencias físicas.

- Los usuarios carecen de herramientas para buscar libros por título, autor o tipo, ni pueden filtrar resultados de manera autónoma.

- No existe un límite automatizado de tiempo o cantidad, no hay forma de consultar el historial de cada usuario y se carece de un sistema de notificaciones que alerte sobre la disponibilidad o el vencimiento de un préstamo.

En consecuencia, el proceso a atender es la gestión integral de la biblioteca escolar, lo cual abarca: el control de acceso y registro de usuarios y empleados, la administración del catálogo con trazabilidad de movimientos, la implementación de un motor de búsqueda y filtrado, y la automatización de préstamos con control de plazos e historial.

## 1.4 Acercamiento y vinculación con la organización

El equipo estableció contacto con la Escuela Primaria Adalberto Tejeda para presentar la propuesta de un sistema de biblioteca escolar y conocer de primera mano la operación actual del préstamo de libros, el manejo del inventario y las necesidades del personal encargado de la bi0blioteca.

## 1.5 BUE (Beneficiario / Usuario Específico)

Con base en la literatura revisada, el equipo diferenció los tipos de usuario que se beneficiarán del sistema:

- Administrador del sistema: gestiona usuarios, permisos y configuración general.

- Bibliotecario o docente encargado de biblioteca: rol operativo que registra altas y bajas de libros, préstamos, devoluciones y genera los reportes de deudores y libros faltantes; en una primaria, este rol recaerá probablemente en un maestro o auxiliar.

- Alumno: dado que se trata de niños de nivel primaria, este módulo se enfoca en la consulta simple del catálogo y, si corresponde a la edad, en ver sus propios préstamos activos, con una interfaz sencilla, textos breves e íconos.

# 2. Análisis

En esta etapa se define el cronograma general del proyecto, la estrategia y las fuentes utilizadas para obtener información, la metodología de desarrollo seleccionada, las herramientas de gestión que apoyarán al equipo y el análisis de factibilidad del proyecto.

## 2.1 Cronograma general

El equipo elaboró el siguiente cronograma tipo Gantt, con las actividades planeadas de agosto a noviembre distribuidas por semana. La entrega de este Avance 1 corresponde a las actividades ubicadas en las primeras semanas de septiembre (declaración de roles, plantilla general del sistema y documentación entregable).

Cronograma general (agosto – noviembre)

| Actividad | Agosto | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Acordar una fecha con el cliente para ver las funcionalidades del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hacer una auditoría con el equipo para organizarnos y saber en qué lenguaje y qué modelo de SQL se usará |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seleccionar el lenguaje y corroborar si se va a migrar el sistema a otro lenguaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declarar los roles y asignar las tareas del equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la plantilla del programa de manera general para mostrarla al cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hacer los arreglos detectados en la auditoría para corroborar que todo funcione sin errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparar la documentación correspondiente a la ISO (problemática, justificación y funcionalidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentar la documentación correspondiente al profesor y, en caso de errores, realizar cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar los diagramas correspondientes al sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentar avances al cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar el hardware en la empresa y verificar sus especificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personalizar la interfaz de usuario enfocada al cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregar las funcionalidades requeridas por el cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acoplar el sistema a la marca de la empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento y pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre de sprints y retroalimentación del equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

🟦 = semana en la que se realiza la actividad.

## 2.2 Estrategias para la obtención de información

El equipo revisó siete fuentes (tesis, un artículo de revista y un libro de referencia) sobre la implementación de metodologías ágiles en sistemas de información, particularmente en sistemas bibliotecarios y escolares, como estrategia para fundamentar la elección de la metodología de desarrollo. A continuación, se resume lo encontrado:

- Sutherland (2015) — fundamento teórico de SCRUM: explica el origen de SCRUM como respuesta a los problemas de los métodos tradicionales de gestión de proyectos y describe la importancia de los sprints, del Product Owner y de las reuniones diarias breves.

- Chávez Hidalgo y Tenorio Chicaiza (2012) — sistema de control escolar combinando SCRUM y XP para la Escuela Bilingüe Sangay, desarrollado por dos estudiantes en contacto directo con el personal de la institución.

- Herrera Cunyarache (2022) — sistema web de biblioteca escolar (I.E. José Carlos Mariátegui, Perú), desarrollado con metodología RUP, pero cuya revisión de literatura identifica antecedentes con SCRUM y problemas típicos de bibliotecas escolares sin automatizar.

- González-Villalba (2022) — sistema de gestión bibliotecaria universitaria "CRIUNI Virtual" (Paraguay), construido con Ruby on Rails y SCRUM en un periodo de seis meses, mediante entrevistas al personal de biblioteca.

- Cerda, Gallegos y Merino (2018) — sistema bibliotecario para la Universidad Tecnológica Israel (Ecuador), desarrollado con SCRUM para el registro de estudiantes, docentes y material bibliográfico.

De la comparación de estos antecedentes (síntesis comparativa) destacan coincidencias en cuanto al tamaño de equipo, la duración de los proyectos (de un semestre a seis meses), la combinación ocasional de SCRUM con XP, la definición de al menos tres tipos de usuario del sistema, y problemas recurrentes que la automatización resuelve: descontrol de préstamos y devoluciones, falta de reportes de deudores, pérdida de materiales y dificultad para el inventario manual.

## 2.3 Metodología de desarrollo

El equipo seleccionó SCRUM como marco de trabajo ágil para el desarrollo del sistema de biblioteca. SCRUM organiza el trabajo en ciclos cortos y de duración fija llamados sprints, al final de los cuales se entrega un incremento funcional del producto. El marco se apoya en tres roles (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo), tres artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento) y cuatro eventos (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective).

La justificación de esta elección se basa en los siguientes factores:

- El sistema puede dividirse naturalmente en módulos independientes: administrador, alumno, alta y baja de libros, préstamos, deudores y libros faltantes.

- Los requerimientos de una biblioteca escolar pueden ajustarse conforme se conozca mejor el contexto real de la institución, y SCRUM facilita adaptarse a esos cambios sin reiniciar el proyecto.

- Es la metodología ágil más documentada en trabajos de tesis, artículos y libros sobre desarrollo de sistemas bibliotecarios y escolares, lo que brinda antecedentes y buenas prácticas para orientar al equipo.

- Desarrollar el backlog (todo con su descripción)

- Sprint 1: … ¿Qué van a desarrollar? Duración del Sprint (1.2.3.4. semanas)

- Sprint 2: …

## 2.4 Herramientas de gestión de proyectos y equipo

Se evaluaron distintas herramientas de gestión de proyectos y equipos ágiles (Jira, Trello y GitHub). El equipo decidió combinar SCRUM con el uso de GitHub como herramienta principal de gestión de proyectos, para administrar el Product Backlog, los tableros de sprint y el seguimiento de tareas de cada integrante.

Como van a ocupar cada herramienta. En que consiste o como ayudara al equipo..

Roles

## 2.5 Factibilidad

# Planteamiento del problema

La biblioteca de la Escuela Primaria Adalberto Tejeda opera de manera completamente manual: el acervo, los préstamos, las devoluciones y el inventario se registran en cuadernos y fichas físicas, sin apoyo de ningún sistema informático. Esta forma de operar, atendida además por personal docente sin tiempo ni formación específica para la gestión bibliotecaria, genera cuatro consecuencias concretas identificadas tanto en la entrevista aplicada como en la investigación documental previa del equipo sobre sistemas bibliotecarios escolares:

- Pérdida de control sobre los préstamos: no es posible saber de forma rápida quién tiene cada ejemplar ni cuáles están vencidos, lo que dificulta recuperar los libros a tiempo.

- Ausencia de reportes de alumnos deudores: generar esta información depende de una revisión manual y exhaustiva del cuaderno, lo que consume tiempo que el personal docente no siempre tiene disponible.

- Extravío de materiales sin control formal: al no existir bajas registradas de forma sistemática, el inventario real de la biblioteca se va desfasando del inventario registrado, con la consecuente pérdida progresiva de acervo.

- Nula autonomía de consulta para los alumnos: los niños no pueden saber qué libros existen o están disponibles sin la intervención directa del adulto encargado, lo que limita el fomento a la lectura autónoma.

En conjunto, estos hallazgos coinciden con los problemas típicos reportados por el equipo en su estado del arte para bibliotecas escolares sin automatizar descontrol de préstamos, falta de reportes de deudores y dificultad para llevar el inventario (Herrera Cunyarache, 2022), lo que confirma que la oportunidad de mejora identificada en la Escuela Primaria Adalberto Tejeda es consistente con un problema recurrente en instituciones de características similares, y no un caso aislado.

# Propuesta de mejora

Se propone el diseño e implementación de un Sistema de Información para la Gestión de la Biblioteca Escolar, desarrollado bajo la metodología ágil SCRUM ya adoptada por el equipo, que digitalice el registro del acervo, automatice el control de préstamos y devoluciones, y genere de forma automática los reportes que hoy toma más tiempo elaborar a mano. Congruente con la observación sobre el alcance del sistema hecha en la investigación documental del equipo, la propuesta diferencia tres perfiles de usuario con necesidades distintas:

- Módulo Administrador: gestiona usuarios, permisos y configuración general del sistema.

- Módulo Bibliotecario/Docente encargado: registra altas y bajas de libros, préstamos y devoluciones, y consulta los reportes de deudores y de libros faltantes.

- Módulo Alumno: permite una consulta simple del catálogo y, en su caso, ver los préstamos propios activos, mediante una interfaz sencilla, con textos breves e íconos apropiados para niños de nivel primaria.

Adicionalmente, el sistema incorporará de forma nativa dos funciones que hoy son el punto más débil del proceso manual:

- Reporte automático de alumnos deudores, generado con un solo clic a partir de la fecha de vencimiento de cada préstamo, eliminando la revisión manual del cuaderno.

- Registro de libros faltantes o dados de baja, para que el inventario del sistema refleje en todo momento el acervo real disponible.

En cuanto a la tecnología, se privilegiará una solución ligera (aplicación de escritorio o web en red local, con motor de base de datos como MySQL/MariaDB o SQLite) que no dependa de una conexión permanente a internet, tomando en cuenta la conectividad limitada reportada en la entrevista, y que pueda desarrollarse con las herramientas de programación orientada a objetos y bases de datos que el equipo ya domina, organizando el trabajo en sprints según los roles SCRUM previamente definidos por el equipo.

# Estudio de factibilidad

## Factibilidad Operativa

La biblioteca no cuenta con personal exclusivo: la atiende un docente comisionado, con carga adicional a su grupo y sin formación previa en sistemas informáticos. Para que la solución sea operativamente viable se privilegiará una interfaz de captura simple —formularios cortos, pocos clics— y un manual de usuario de una sola página por rol. Ejemplo concreto: registrar un préstamo debe tomar menos de 30 segundos, buscando al alumno por nombre o grupo, sin llenar más de tres campos. El principal riesgo identificado es la rotación anual de la comisión docente encargada de la biblioteca; se mitiga con una capacitación breve (30 a 45 minutos) al inicio de cada ciclo escolar y con el instructivo impreso junto al equipo de cómputo.

## Factibilidad Cultural o Política

La propuesta debe presentarse y validarse ante la dirección del plantel y, de ser posible, exponerse ante el Consejo Técnico Escolar (CTE), instancia donde el colectivo docente acuerda cambios en la operación cotidiana de la escuela. Es previsible cierta resistencia inicial de quien está acostumbrado al registro en cuaderno; se recomienda una demostración breve que muestre el ahorro de tiempo al generar el reporte de deudores en segundos, en lugar de revisar el cuaderno completo. Presentar el sistema como apoyo al fomento a la lectura y no como una carga administrativa adicional facilita su aceptación por parte del personal docente.

## Factibilidad Técnica

De acuerdo con lo señalado en la entrevista, la escuela cuenta con al menos un equipo de cómputo disponible y conectividad a internet limitada e intermitente. Por ello se propone una aplicación de escritorio o web ejecutable en red local, con una base de datos ligera que no dependa de conexión permanente a internet, y con respaldo periódico exportable (por ejemplo en CSV) como plan de contingencia ante fallas de energía o del equipo. El equipo cuenta con las competencias de programación orientada a objetos y bases de datos necesarias para desarrollarla en el lenguaje que se defina durante el sprint de arquitectura.

## Factibilidad de Calendario

El desarrollo se organizará en sprints de dos semanas conforme a la metodología SCRUM ya adoptada. Ejemplo de calendario: Sprint 1, diseño de base de datos y alta de libros; Sprint 2, préstamos y devoluciones; Sprint 3, reportes de deudores y libros faltantes; Sprint 4, módulo de consulta para alumnos y pruebas junto con el docente encargado. El proyecto es viable en calendario si las funcionalidades mínimas (alta de libros y préstamos) quedan listas antes de la mitad del periodo lectivo disponible, dejando el resto del tiempo para reportes, ajustes solicitados por la escuela y pruebas finales.

## Factibilidad Económica

El costo monetario del proyecto es bajo: se apoya en herramientas de software libre (motor de base de datos, entorno de desarrollo) y en el equipo de cómputo que ya tiene la escuela, sin requerir compra de licencias. El principal costo es el tiempo del equipo, no remunerado por tratarse de un proyecto escolar. Ejemplo de análisis costo-beneficio: si la escuela repone en promedio algunos libros extraviados por ciclo escolar a un costo aproximado de $150 a $250 cada uno, un módulo de libros faltantes y deudores que reduzca esas pérdidas —aunque sea parcialmente— representaría un ahorro mayor que cualquier gasto de mantenimiento posterior del sistema.

## Factibilidad Legal

Al ser una escuela pública, el sistema procesará datos personales de menores de edad (nombre, grado, grupo e historial de préstamos), por lo que aplica la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, en su caso, la normativa estatal de transparencia de Veracruz. Se recomienda: elaborar un aviso de privacidad simplificado dirigido a las madres, padres o tutores, dado que los titulares de los datos son menores de edad; limitar el acceso a los datos completos del alumno solo al perfil administrador/docente encargado, mostrando al perfil alumno únicamente su propio historial; y definir junto con la dirección un periodo de conservación y borrado de los datos al concluir cada ciclo escolar o cuando el alumno cause baja. No se identifican restricciones de propiedad intelectual relevantes, ya que el sistema es de desarrollo propio del equipo.

Resumen de la valoración

| Dimensión | Condición principal detectada | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Operativa | Personal no especializado y rotativo; requiere interfaz simple y capacitación breve. | Viable con capacitación |
| Cultural / Política | Requiere aval de dirección y del CTE; posible resistencia inicial al cambio. | Viable con gestión |
| Técnica | Equipo de cómputo limitado e internet intermitente; solución local ligera. | Viable |
| Calendario | Compatible con sprints quincenales dentro del periodo lectivo disponible. | Viable |
| Económica | Software libre y equipo existente; costo principal es tiempo del equipo. | Viable |
| Legal | Datos de menores; requiere aviso de privacidad y control de acceso por rol. | Viable con controles |

# 3. Definición de requerimientos del sistema

A partir del análisis anterior, el equipo definió los siguientes requerimientos generales del sistema para cumplir con las especificaciones.

### 3.1.1 Módulo de Usuarios (USU):

REQ - USU - 01: El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios mediante la captura de un nombre de usuario único y una contraseña, cumpliendo con los criterios mínimos de seguridad establecidos. El proceso de registro deberá validar que el nombre de usuario no se encuentre previamente registrado en la base de datos, a fin de evitar duplicidad de cuentas. Asimismo, el sistema deberá solicitar y almacenar los datos personales del usuario, incluyendo código, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, conforme a lo establecido en los requerimientos específicos del proyecto.

REQ - USU - 02: El sistema deberá contar con un módulo de inicio de sesión que permita a los usuarios previamente registrados acceder a sus funcionalidades mediante la validación de sus credenciales. En caso de que las credenciales ingresadas no coincidan con la información almacenada, el sistema deberá desplegar un mensaje de error indicando la causa del fallo, sin proporcionar información que comprometa la seguridad de la cuenta.

REQ - USU – 03: El sistema deberá permitir a los usuarios registrados consultar, su información personal en cualquier momento. Los campos susceptibles de actualización incluirán, de manera enunciativa mas no limitativa, el nombre, la dirección, el teléfono y el correo electrónico del usuario. El sistema deberá garantizar que dichos cambios se reflejen de manera inmediata en la base de datos, manteniendo la integridad y consistencia de la información.

### 3.1.2 Módulo de Empleados (EMP)

REQ-EMP-01: El sistema deberá permitir el registro de empleados (bibliotecaria y auxiliar) mediante la captura de código, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. El sistema deberá validar que el código asignado a cada empleado sea único, evitando así duplicidades en el registro. Este proceso de alta deberá estar restringido a personal con permisos administrativos dentro del sistema, garantizando el control de quién puede añadir nuevo personal.

### 3.1.3 Módulo de Gestión de Libros (LIB)

REQ – LIB – 01: El sistema deberá permitir a los empleados autorizados registrar nuevos libros dentro del catálogo de la biblioteca, mediante la captura de la información correspondiente a cada ejemplar: identificador único (ID), título, autor, tipo de libro (género o clasificación) y el total de ejemplares disponibles. El sistema deberá validar que el identificador asignado a cada libro sea único dentro de la base de datos, con el fin de evitar duplicidades en el catálogo, así como verificar que ningún campo obligatorio quede sin capturar antes de confirmar el registro.

REQ-LIB-02: El sistema deberá permitir a los empleados autorizados modificar la información de los libros previamente registrados en el catálogo, incluyendo el título, autor, tipo de libro y número total de ejemplares. Dicha funcionalidad deberá contemplar la actualización del inventario en caso de adquisición o baja de ejemplares físicos, de forma que la disponibilidad reflejada en el sistema corresponda de manera precisa a la existencia real dentro de la biblioteca. Toda modificación realizada deberá quedar registrada, indicando el empleado responsable del cambio y la fecha en que este se efectuó, con fines de trazabilidad y control interno.

REQ-LIB-03:  El sistema deberá permitir a los empleados autorizados eliminar libros del catálogo de la biblioteca, ya sea de forma definitiva o mediante baja lógica, |en aquellos casos donde el libro haya sido dado de baja del acervo físico por deterioro, extravío o cualquier otra causa justificada. Previo a la eliminación, el sistema deberá validar que el libro no cuente con préstamos activos o solicitudes pendientes asociadas, a fin de evitar inconsistencias en el historial de transacciones. En caso de existir dicha condición, el sistema deberá impedir la baja y notificar al empleado el motivo del rechazo.

### 3.1.4 Módulo 4 de Búsqueda y Filtrado

REQ-BUS-01: El sistema deberá permitir a los usuarios registrados realizar búsquedas dentro del catálogo de la biblioteca, utilizando como criterios de búsqueda el título del libro, el nombre del autor o el tipo/género al que pertenece. La búsqueda deberá poder realizarse a partir de coincidencias parciales o totales del texto ingresado, de manera que el usuario no requiera conocer el nombre exacto o completo del libro o autor para obtener resultados relevantes.

### 3.1.5 Módulo 5 de Préstamos y Devoluciones

REQ-PRE-01: El sistema deberá permitir a los usuarios autenticados solicitar el préstamo de un libro disponible, siempre que no cuenten con un préstamo activo previo, dado el límite de un libro por usuario. Al confirmarse la solicitud, el sistema deberá verificar la disponibilidad del ejemplar y descontar automáticamente una unidad del inventario. En caso de no cumplirse las condiciones, el sistema deberá rechazar la solicitud y notificar el motivo al usuario.

REQ-PRE-02: Al confirmarse un préstamo una fecha límite de devolución de siete (7) días naturales a partir de la fecha de entrega. Dicha fecha deberá quedar registrada y visible tanto para el usuario como para los empleados. El sistema deberá identificar automáticamente los préstamos vencidos que no hayan sido devueltos a tiempo.

REQ-PRE-03: El sistema deberá registrar de forma permanente cada transacción de préstamo, incluyendo fecha de préstamo, fecha de devolución y libro correspondiente. Dicho historial deberá estar disponible para consulta del usuario, respecto a sus propios movimientos, y de los empleados, con fines administrativos. La información deberá conservarse incluso después de concluida la transacción.

REQ-PRE-04: El sistema deberá enviar notificaciones automáticas por correo electrónico cuando un libro reservado esté disponible o cuando se aproxime la fecha límite de devolución de un préstamo activo. Dichas notificaciones deberán generarse sin intervención manual del personal. El sistema deberá conservar un registro de las notificaciones enviadas.

## 3.2 Desarrollo y formulación de la propuesta

La propuesta del equipo consiste en desarrollar, bajo la metodología SCRUM y con apoyo de GitHub para una mejor gestión de trabajo en equipo, un sistema para la gestión de una biblioteca escolar para la Escuela Primaria Adalberto Tejeda que automatice el control de préstamos, devoluciones, inventario y reportes de deudores y libros faltantes, con perfiles diferenciados de administrador, bibliotecario/Auxiliar y alumno.

## 3.3 División de tareas y asignación

La división de tareas por módulo, alineada con los roles SCRUM definidos en la sección 1.1, es la siguiente:

| Módulo / tarea | Responsable(s) |
| --- | --- |
| Gestión del producto y validación de incrementos | Rey David Montes Ciriaco (Product Owner) |
| Facilitación del marco de trabajo | Yael Arenas Guevara (Scrum Master) |
| Equipo de Desarrollo Módulo de Usuarios (USU) y Empleados (EMP) | Yael Arenas Guevara, Yahir Reyes Velasco |
| Equipo de Desarrollo Módulo de Gestión de Libros (LIB) | Pedro Cabrera Barrios Ángel Yahir Reyes Velasco |
| Préstamos y devoluciones (incluye deudores y libros faltantes) | Yael Arenas Guevara Rey David Montes Ciriaco |
| Pruebas y calidad | Roberto Ellyan Vázquez Arriaga Pedro Cabrera Barrios Ángel |

## 3.4 Aplicación y uso de metodología y herramientas

Para dar seguimiento a los requerimientos anteriores, el equipo aplicará los eventos de SCRUM (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective) y documentará el Product Backlog y los Sprint Backlogs en GitHub, donde también se dará seguimiento a las tareas asignadas a cada integrante, así como al cronograma de la sección 2.1.

# Consideraciones finales

Con este Avance 1, el equipo establece la base de planeación, análisis y requerimientos del sistema de biblioteca escolar para la Escuela Primaria Adalberto Tejeda, incluyendo la problemática actual, la visión y misión institucional, y los requerimientos funcionales y no funcionales organizados por módulos conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148.

Quedan pendientes, para los siguientes avances, completar la evidencia de vinculación BUES (sección 1.4) y avanzar hacia la etapa de diseño (diagramas de flujo, casos de uso y modelado de datos), conforme al cronograma de la sección 2.1.

# Referencias bibliográficas

Cerda, P., Gallegos, C., & Merino, A. (2018). Desarrollo e implementación del sistema bibliotecario, que permita la gestión y administración, aplicando nuevas tecnologías de desarrollo para la Universidad Tecnológica Israel [Tesis de pregrado, Universidad Tecnológica Israel]. Quito, Ecuador.

Chávez Hidalgo, A. L., & Tenorio Chicaiza, J. H. (2012). Desarrollo de un sistema de control escolar para la Escuela Bilingüe Sangay combinando las metodologías SCRUM y Extreme Programming [Tesis de pregrado, Escuela Politécnica del Ejército]. Sangolquí, Ecuador.

González-Villalba, P. D. (2022). Desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión bibliotecaria para la Universidad Nacional de Itapúa. Revista FACAT, Universidad Nacional de Itapúa. https://unae.edu.py/ojs/index.php/facat/article/download/519/502

Herrera Cunyarache, M. A. (2022). Implementación de un sistema web de biblioteca en la I.E. José Carlos Mariátegui de Socchabamba en Ayabaca – Piura; 2022 [Tesis de pregrado, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote]. https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/27233

Sutherland, J. (2015). Scrum: El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Grupo Editorial Océano.